Obchodní podmínky (závazný text smlouvy o dílo)

Název veřejné zakázky: 	Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun

Název zadavatele:				Město Beroun

Sídlo zadavatele:				Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

IČ:						00233129

Osoba oprávněná jednat: 			Mgr. Ivan Kůs, starosta města

Obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění, který je pro dodavatele (účastníka zadávacího řízení) závazný.

Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek.

V případě jiných změn, doplňování či úprav je toto považováno za nedodržení zadávacích podmínek stanovených zadavatelem a účastník zadávacího řízení bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyloučen.

# SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

| 1.1. | Město Beroun, Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun IČ: 00233129, DIČ: CZ00233129 Zastoupené Mgr. Ivanem Kůsem, starostou města Bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú.: 282894996/0300 zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, telefon: +420 311 654 230, e-mail:omi@muberoun.cz Petr Chlad, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. +420 311 654 235, e-mail: omi5@muberoun.cz dále jen „objednatel“ |
| --- | --- |
| 1.2. | XXXXXXXXX (název) Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx IČ: xxxxxxxx DIČ: xxxxxxxxxx Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx (název banky), č.ú.: xxxxxxxxxx/xxxx Zápis do obchodního rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxx dále jen „zhotovitel“ |

uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je zpracování Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. (vše v aktuálně platném a účinném znění) a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.

  - Předmět smlouvy je rozdělen do 3 na sebe navazujících a vzájemně propojených výstupů, které jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace předmětu plnění – Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek, součást zadávacích podmínek veřejné zakázky), jimiž jsou:

- A. Základní plán veřejného osvětlení

- B. Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení

- C. Standardy veřejného osvětlení

# Výstupy předmětu smlouvy budou dodány v několika etapách, jejichž obsah je následující:

Výstup

A. Základní plán veřejného osvětlení

A.1 Analytická část

A.2 Návrhová část

A.3 Implementační část

A.4 Výstup

B. Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení

B.1 Analytická část

B.2 Návrhová část

B.3 Implementační část

B.4 Výstup

C. Standardy veřejného osvětlení

C.1 Standardy činností VO

C.2 Standardy prvků VO

C.3 Výstup

# Dodané výstupy (dokumenty) budou označeny názvem projektu „Beroun – bezpečné město“ vč. registračního čísla projektu CZ.03.4.74/ 0.0/0.0/16_058/0007396 a potřebnými logy dle pravidel publicity pro Operační program Zaměstnanost a dle instrukcí objednatele.

Cena za dílo

### Cena za dílo specifikované v čl. II. a Příloze č. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, pro nabídnutý rozsah prací nepřekročitelná, a činí:

| Výstup | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Základní plán veřejného osvětlení | xxxxxxxx,00 Kč | xxxxxx,00 Kč | xxxxxxxx,00 Kč |
| B. Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení | xxxxxxxx,00 Kč | xxxxxx,00 Kč | xxxxxxxx,00 Kč |
| C. Standardy veřejného osvětlení | xxxxxxxx,00 Kč | xxxxxx,00 Kč | xxxxxxxx,00 Kč |
| Cena celkem | xxxxxxxx,00 Kč | xxxxxx,00 Kč | xxxxxxxx,00 Kč |

  - DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.

  - Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy (tj. také náklady na dopravu, tisk, kopírování, pojištění, správní a jiné poplatky, tlumočnické a překladatelské služby apod.). Veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých služeb v rámci předmětu smlouvy jsou zahrnuty v celkové ceně.

  - Cena za dílo specifikovaná v odst. 3.1. tohoto článku této smlouvy je splatná na základě zhotovitelem vystavené faktury-daňového dokladu, která bude vystavena ke dni protokolárního předání každého dílčího výstupu (A/B/C). Součástí faktur bude i název a číslo projektu dle odst. 2.4. výše.

  - Splatnost faktury-daňového dokladu sjednávají smluvní strany na 30 dnů ode dne jejího vystavení.

  - Peněžní částka je považována za zaplacenou připsáním k účtu zhotovitele.

  - Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele zaplacením celkové ceny za dílo dle odst. 3.1. této smlouvy v plné výši.

Termín dodání

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a po projednání a zapracování připomínek předat jednotlivé etapy nejpozději v termínech uvedených v následující tabulce:

| Výstup | Termín dokončení a předání od podpisu smlouvy |
| --- | --- |
| A. Základní plán veřejného osvětlení | 12 týdnů |
| B. Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení | 42 týdnů |
| C. Standardy veřejného osvětlení | 50 týdnů |

Místo plnění a způsob předání díla

# Místem plnění předmětu díla je sídlo zhotovitele a sídlo objednatele v Berouně. Místem předání předmětu díla je sídlo objednatele v Berouně.

# Jednotlivé výstupy předmětu smlouvy budou předány ve formě minimálně 2 ks výtisků v písemné formě a 1x v elektronické verzi (na CD/DVD disku či flash-disku ve formátech dle Přílohy č.1 této smlouvy).

# Dílčí etapy jednotlivých výstupů budou zhotovitelem předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Práva a povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou.

  - Zhotovitel má po celou dobu plnění smlouvy k dispozici tým expertů, podílejících se na plnění předmětu díla. Jmenný seznam členů realizačního týmu včetně vyplněných funkčních šablon  jednotlivých členů realizačního týmu (dle Přílohy č.6 Výzvy k podání nabídek, součást zadávacích podmínek veřejné zakázky) tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

  - Změna osob uvedených v odst. 6.2. je v průběhu plnění této smlouvy možná po písemném oznámení objednateli za předpokladu, že nově ustanovená osoba prokáže své odborné schopnosti a zkušenosti minimálně ve shodné úrovni jako osoba původní.

  - Vzhledem k tomu, že dílo je jedním z výstupů projektu „Beroun – bezpečné město“ (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007396), financovaného z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, je zhotovitel povinen poskytnout veškeré doklady související se zhotovením díla, které si vyžádají jakékoliv kontrolní orgány, a to po dobu do 31.12.2033.

### Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, popř. jejich zmocněncům.

### V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších právních předpisů, se zhotovitel zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

7.1	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2	Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.3	Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.4	Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu, nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.

Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Zhotoviteli bude k dispozici ke konzultacím pro upřesnění zadání ke zhotovení díla Ing. Miloslav Ureš, e-mail: omi@muberoun.cz, tel. +420 311 654 230 a Petr Chlad, e-mail: omi5@muberoun.cz, tel. +420 311 654 235.

### Objednatel je povinen za provedené plnění předmětu smlouvy v souladu s touto smlouvou zaplatit dohodnutou cenu.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dle odst. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli na písemné vyžádání smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodané dílčí etapy výstupu předmětu díla, dohodnuté k samostatnému předání a převzetí.

  - Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek sjednaných v této smlouvě má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením, doručeným zhotoviteli, v případě uvedeném v odst. 8.1 této smlouvy a dále jestliže:

    - se zhotovitel bez souhlasu objednatele odchýlil od zadání díla podle této smlouvy a v důsledku této odchylky je dílo nepoužitelné, přičemž zhotovitel není ochoten zjednat nápravu na vlastní náklady,

    - zhotovitel je v prodlení s předáním jednotlivých etap dle odst. 4.1 o více než 10 pracovních dnů, nikoliv z důvodů na straně objednatele,

    - zhotovitel poruší podmínky dle odst. 6.3 výše pro změnu osob uvedených v odst. 6.2 této smlouvy.

  - V případě porušení povinnosti na straně zhotovitele uvedené v odst. 6.3. vzniká objednateli kromě práva na odstoupení od smlouvy také nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti.

  - Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od jejich písemného vyúčtování oprávněnou stranou povinné straně s uvedením příslušných ustanovení této smlouvy, na základě kterých jsou uplatňovány.

Závěrečná ustanovení

  - Veškeré změny či doplňky této smlouvy musí být učiněny pouze formou číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy zástupců obou smluvních stran, které se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

  - Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, autorského zákona a dalšími souvisejícími předpisy.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

  - Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu, kterým smluvní strany potvrzují její autentičnost, a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smlouva bude uveřejněna také na profilu zadavatele objednatele.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a že za stejných podmínek jako tato smlouva budou na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.

  - Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun usnesením č. ….../2018 dne ………….. 2018 (bude doplněno objednatelem). Město Beroun prohlašuje, že jsou splněny všechny zákonné podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

  - Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2: Seznam členů realizačního týmu včetně vyplněných funkčních šablon

V Berouně, dne					V ……… dne  ………..

Město Beroun				            xxxxxxxxxx (název)

__________________					_____________________

Mgr. Ivan Kůs,					xxxxxxxxxx, (jméno)

starosta města					xxxxxxxx     (funkce)