Rozsah plnění zakázky

  - KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÁ VEŘEJNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NA ŘEŠENÍ

„MĚSTSKÁ HORA, BEROUN“

REVITALIZACE LESOPARKU V CENTRU MĚSTA BEROUN

### Objednatel: Město Beroun

Sídlo: 			Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum

IČO, DIČ: 		00233129

Bankovní spojení: 	326131/0100 (Komerční banka, a.s.)

Datová schránka: 	2gubtq5

mapa řešeného území - červeně vyznačené je řešené území studie

Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu:

## A. krajinářsko-architektonická studie včetně plánu managementu „Městská hora, Beroun“

Objednatel specifikuje následnou zakázku

a) vzorovou smlouvu o dílo, její znění bude řešeno v rámci JŘBU (podkladem pro sepsání smlouvy bude tento dokument “rozsah plnění zakázky”);

b) zadáním krajinářsko-architektonické studie, které je uvedeno níže.

Zadání krajinářsko-architektonické studie dále jen “STS”

Zpracování STS předchází soutěž o návrh, jejímž cílem je navrhnout krajinářsko-architektonické a urbanistické řešení území včetně plánu péče. Zadání pro následné zpracování STS tvoří vybraný a oceněný krajinářsko-architektonický návrh, který může být v rámci hodnocení porotců doplněn o doporučení pro dopracování. Toto doporučení pro dopracování bude součástí jednání v JŘBU s vybraným  účastníkem.

STS včetně plánu managementu nebude sloužit pro rozhodování v území (nejedná se o zapsanou územní studii), bude sloužit jako podklad pro město pro další úpravy a rozvoj území. A to jednak o dlouhodobý plán, jak o místo pečovat a jak ho udržovat, případně budou podle něj zadávány další zakázky na stavební práce v území.

Průběh zpracování STS

1. Návrh STS a dopracování dle doporučení, účast na společném jednání, úprava návrhu STS po společném jednání.

2. Projednání s DOSS, majiteli tech. infrastruktury, majiteli dotčených pozemků, odborem územního plánování a odborem životního prostředí, vyhodnocení výsledků projednání.

Územní studie bude rovněž projednána s veřejností formou kulatých stolů. Vyhodnocení výsledků projednání proběhne ve spolupráci zhotovitele, pořizovatele a objednatele. Výsledky projednání a konzultací budou uvedeny v dokladové části.

3. Úprava návrhu STS po projednání, vydání finální STS.

Na základě pokynů pořizovatele ohledně vypořádání připomínek bude studie dopracována.

Forma odevzdání STS

STS v každé fázi odevzdána v počtu 4x tištěné paré a 1x na na CD/DVD/datovém disku ve formátech, umožňujících digitální prezentaci (formáty: textová část ve formátu *.pdf a některém z formátů *.doc, *.xls apod., výkresová část ve formátu *.pdf)

Formát zpracování finální STS

Studie bude obsahovat textovou a grafickou část a bude vycházet ze zadání. Studie bude zpracována v následujícím členění:

- Textová část bude minimálně obsahovat:

1. analytickou část:

- analýza současného stavu (veřejné plochy, doprava, sítě technické infrastruktury atd.)

- passport vegetace, inventarizace vegetace vybraných lokalit, botanický průzkum vybraných lokalit;

- úprava soutěžního návrhu dle požadavků vyhlašovatele;

-  doplnění průzkumů (dendrologický apod.)

2. návrhovou část:

- krajinářsko architektonický návrh;

- kapacity území včetně dopravy;

- řešení veřejných prostranství v detailu;

- řešení zeleně včetně managementu péče;

- řešení technické infrastruktury včetně veřejného a architektonického osvětlení;

- etapizace výstavby;

- tabulka bilancí a odhad investičních nákladů jednotlivých etap;

- dokladová část (stanoviska dotčených orgánů, orgánů samosprávy, správců a vlastníků

veřejné infrastruktury k návrhu řešení).

- Grafická část bude minimálně obsahovat:

1. analytickou část: (měřítka jsou orientační a je možné je dle konkrétního návrhu upravit)

- situaci se znázorněním analýzy vztahů, hodnot a limitů v území a okolí;

- passport vegetace, inventarizace vegetace vybraných lokalit, botanický průzkum vybraných lokalit;

- další mapy vycházející z průzkumů;

2. návrhovou část: (měřítka jsou orientační a je možné je dle konkrétního návrhu upravit)

- výkres širších vztahů se znázorněním vazeb veřejného prostoru a zeleně v měřítku 1:2000;

- koordinační situace (zejména zeleň, doprava, sítě tech. infrastruktury);

- celková situace - krajinářsko architektonický návrh v měřítku 1 : 1000;

- detailní situace vybraných míst / staveb (dle návrhu);

- pohledy a řezy (zřejmé materiálové a konstrukční řešení) vybraných míst / staveb (dle návrhu);

- výkres funkčních ploch 1 : 1000;

- výkres dopravního řešení a technické infrastruktury v měřítku 1 : 1000;

- výkres etapizace území v měřítku 1: 1000;

- podélné a příčné řezy územím;

- tématická schémata;

- 2x nadhledovou 3D hmotovou vizualizaci zachycující řešení minimálně na formát A3;

- vizualizace úprav z úrovně chodce dle charakteristických míst v území;

- konkrétní podobu jednotlivých prvků (mobiliář, detailní materiálové řešení zpevněných ploch).

B. Projektová dokumentace pro umístění stavby a povolení stavby (dále jen „DUR/DSP“) ve standardním rozsahu a včetně obstarávací činnosti, dokumentace bouracích prací;

2.1. Projektovou činnost (Zpracování hrubopisu, čistopisu)

Dokumentace DUR/DSP bude zpracována v rozsahu daném aktuálně platnou legislativou. Součástí projektové dokumentace budou veškeré stavební objekty a veřejná prostranství. Stavební objekty v projektové dokumentaci budou členěny tak, aby byla možná jejich postupná realizace (rozdělení do realizačních etap). Etapizace bude konzultována s Objednatelem.

2.2. Zpracování dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu dle studie a v rozsahu daném legislativou. Součástí projektové dokumentace bouracích prací budou veškeré stavební objekty, které bude nutno zbourat pro bezchybné fungování nového projektu. Součástí práce bude zpracování rozpočtu včetně výkazu výměr.

2.3. Komunikace s vedením města

Zpracovatel se zavazuje k průběžnému konzultování díla na pracovních skupinách, nejméně 4x během DUR/DSP. Zpracovatel se zavazuje k 1x s představení Radě města, 1x Zastupitelstvu města.

2.4. Obstaravatelskou činnost a zajištění vydání povolení

- předjednání hrubopisu dokumentace s DOSS, s veřejností a s majiteli sítí tech. infrastruktury;

- získání kladných stanovisek k čistopisu dokumentace DUR/DSP od DOSS a správců sítí technické infrastruktury;

- podání dokumentace DUR/DSP na stavební úřad;

- zajištění součinnosti se stavebním úřadem a obstarání stavebního povolení s nabytím právní moci.

2.5. Předmětem dodávky není

Poplatek za správní řízení na stavebních úřadech.

C. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) včetně projektu interiéru

3.1. DPS bude vypracována v rozsahu daném aktuálně platnou legislativou.

Součástí projektové dokumentace budou v podrobnosti DPS navrženy veškeré stavební objekty. Součástí prací bude zpracování položkového rozpočtu (dle RTS nebo URS) s výkazem výměr, včetně slepého výkazu výměr, který bude sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele stavby.

3.2. Komunikace s vedením města

Zpracovatel se zavazuje k 1x s představení Radě města, 1x Zastupitelstvu města.

Zpracovatel se zavazuje k průběžnému konzultování díla na pracovních skupinách, nejméně 4x během DPS.

D. Autorský dozor

Autorský dozor na stavbě (dále jen „ATD“) bude probíhat dle potřeby stavebníka a stavby, minimálně však 1x za týden. Autorský dozor bude zhotovitel vykonávat po celou dobu výstavby v potřebném rozsahu tak, aby zajistil kontrolu zakrývaných částí a dodržení všech parametrů, které by bránily kolaudaci stavby a jejímu následnému užívání. V případě výskytu technických problémů bude Objednatel vše řešit s autorským dozorem do 24 hodin od nahlášení problému.

4.1. Činnosti provádění autorského dozoru:

- účast při předání staveniště zhotoviteli stavby včetně přípravy a organizačního zajištění a provedení zápisu do stavebního deníku;

- kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a platnými normami a předpisy- nejedná se o technický dozor investora;

- dohled nad systematickým doplňováním projektové dokumentace, podle které se stavba realizuje;

- řešení technických problémů, které budou zjištěny zhotovitel stavby, řešit neprodleně, aby nedošlo k přerušení stavebních prací a prodloužení termínu dokončení stavby;

- spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem;

- zadávání, kontrola a schvalování vzorků/ výpěstků;

- kontrola a schvalování výrobní dokumentace dodavatelů;

- účast na kolaudačním řízení;

- dohled nad odstraněním vad a nedodělků.

Podklady pro práci, které obstará Zhotovitel

Na základě zadání Zhotovitele zadá Objednatel zpracovat potřebné podklady. Zhotovitel podá potřebnou součinnost Objednateli.

a) polohopisné a výškopisné zaměření řešeného prostoru včetně vedení sítí v digitální podobě;

b) zajištění hydrogeologického průzkumu včetně vsakovací zkoušky;

c) revize aktuálního stavu inženýrských sítí;

d) radonový průzkum;

e) revize a doplněni dendrologické růzkumu;

f) passport vegetace, inventarizace vegetace vybraných lokalit, botanický průzkum vybraných lokalit.